Modelo de negocio

Katherin Vanessa Acevedo Reyes

Karen Dahiana Isaza Franco

Cristian David Maldonado

Jose Fabian Ortiz Duque

Keiner Alejandro Rivas Chica

Tecnología en desarrollo de software, Universidad del Valle

Introducción a la Gestión de proyectos de Software

Gustavo Adolfo Osorio

# Justificación del Proyecto de Software

Planteamiento del Problema

El sector logístico agrícola en Colombia enfrenta una ineficiencia estructural que afecta a dos actores de manera simultánea y silenciosa.

Por un lado, los transportistas de carga que operan en rutas agrícolas principales como la Panamericana, la Troncal de Occidente o el eje cafetero realizan diariamente viajes de regreso completamente vacíos tras entregar su carga en ciudades, zonas industriales o puertos. Estos viajes consumen combustible, generan desgaste vehicular y pagan peajes sin generar ningún ingreso. Se estima que más del 40% de los viajes de retorno en rutas agrícolas colombianas se hacen sin carga, lo que representa pérdidas de entre $300.000 y $450.000 COP por viaje para el transportista.

Por otro lado, los pequeños y medianos productores agrícolas necesitan mover cantidades menores de producto, como media tonelada de plátano o una tonelada de cítricos, además de insumos para la finca. Sin embargo, no pueden costear el precio de un flete completo que puede superar los $1.500.000 COP. Esta barrera logística los obliga a depender de intermediarios que reducen sus márgenes, a retrasar sus envíos o a perder producto perecedero por la falta de transporte oportuno.

Ambos problemas coexisten en la misma ruta y no hay ninguna herramienta digital que los conecte de manera eficiente, confiable y accesible en el contexto rural latinoamericano.

Justificación de la Solución Tecnológica

La creación de un marketplace logístico digital es la solución más viable, escalable y sostenible a este problema por varias razones:

Elimina la ineficiencia sin cambiar el comportamiento existente. Los transportistas ya hacen el viaje de regreso y los productores ya buscan opciones de transporte. La plataforma no genera un nuevo comportamiento, sino que digitaliza y optimiza uno que ya existe de manera informal a través de llamadas telefónicas y contactos personales. Esto reduce drásticamente la barrera de adopción.

Genera valor para ambas partes sin que ninguna pierda. El transportista convierte un costo en ingreso y el productor accede a logística a un precio mucho más bajo que el del mercado. Este equilibrio de valor es la base de un modelo sostenible a largo plazo donde ninguna de las partes tiene motivos para abandonar la plataforma.

La tecnología necesaria es accesible y madura. No se requiere inteligencia artificial compleja ni infraestructura costosa. La PWA puede desarrollarse con React para la página web, MapBox API para geolocalización y pasarelas de pago locales como Nequi o Daviplata, dejando también como opción el pago en efectivo. Esto permite un desarrollo ágil, económico y escalable.

Responde a un mercado desatendido. Las soluciones logísticas digitales existentes como Uber Freight o InDriver Cargo están diseñadas para mercados urbanos o angloparlantes. No hay en el mercado latinoamericano una plataforma específica para el segmento de carga agrícola rural en rutas de retorno. Nuestra plataforma ocupa un espacio con alta demanda y baja competencia.

Impacto Esperado

Impacto económico directo:

El transportista que usa la plataforma puede incrementar sus ingresos mensuales entre $1.200.000 y $3.000.000 COP al aprovechar viajes que antes eran pérdidas. El productor reduce su costo logístico entre un 40% y 60% respecto al precio de un flete tradicional, mejorando su margen de rentabilidad y su capacidad de competir en el mercado.

Impacto ambiental:

Optimizar los viajes de retorno reduce el número de kilómetros recorridos vacíos, lo que se traduce en un menor consumo de combustible y en menos emisiones de CO2 por tonelada transportada. Es una mejora en eficiencia que beneficia al medio ambiente sin costo adicional.

Impacto social:

El proyecto fortalece la economía del transportista independiente y del agricultor familiar, que son dos de los actores más vulnerables y menos digitalizados en la cadena productiva latinoamericana. Les brinda acceso a herramientas que antes solo estaban disponibles para grandes operadores logísticos.

Viabilidad del Proyecto

El proyecto es viable desde el punto de vista técnico, financiero y operativo por varias razones:

Técnicamente, las tecnologías necesarias son de código abierto o de bajo costo, bien documentadas y con comunidades activas de desarrollo. Un equipo pequeño de dos a tres desarrolladores puede construir el PWA en un periodo de tres a cinco meses.

Financieramente, el modelo de comisión por transacción no exige inversión inicial en activos físicos. Los ingresos se generan desde la primera transacción exitosa y escalan proporcionalmente con el volumen de operaciones sin aumentar significativamente los costos fijos.

Operativamente, la estrategia de comenzar en una sola ruta geográfica permite validar el modelo con recursos mínimos antes de escalar. Esto reduce el riesgo de inversión y permite aprender del mercado real antes de comprometer más recursos.

Conclusión

Nuestra plataforma no es solo una aplicación de transporte. Es una herramienta de transformación económica para dos sectores que históricamente han estado desconectados y que enfrentan el mismo problema desde lados opuestos.

La tecnología existe, el mercado existe, el problema existe y la solución es clara. Lo que no ha existido hasta ahora es una plataforma diseñada específicamente para este contexto, este usuario y esta región.

# Objetivos específicos – SMART

## Objetivo 1 — Investigación y validación

Realizar 8 entrevistas, 4 con transportistas y 4 con productores agrícolas de la región, durante las primeras 2 semanas, para documentar el problema y confirmar la necesidad real del producto.

- Meta: 8 entrevistas documentadas con conclusiones escritas

- Plazo: semana 2

## Objetivo 2 — Diseño del prototipo

Diseñar las pantallas principales de la app en una plataforma que esta por elegirse, incluyendo el flujo del transportista y el flujo del productor, con un mínimo de 8 pantallas, antes de terminar la semana 5.

- Meta: prototipo estático.

- Plazo: semana 5

## Objetivo 3 — Desarrollo del PWA

Construir una versión funcional básica con registro de usuarios, publicación de rutas y sistema de match entre transportista y productor, operativa en un entorno de prueba antes de la semana 10.

- Meta: app funcionando localmente las 3 funciones

- Plazo: semana 10

## Objetivo 4 — Presentación final

Presentar el prototipo funcional con evidencia de las entrevistas, el modelo de negocio documentado y una demo en vivo de al menos 2 flujos completos antes de la semana 12.

- Meta: presentación completa con demo funcional

- Plazo: semana 12

Objetivos Específicos

Objetivo 1 — Diseño de base de datos

Diseñar e implementar un modelo de base de datos relacional que soporte las entidades principales del sistema (usuarios, rutas, reservas y pagos) con sus relaciones correctamente definidas, antes de finalizar la semana 3.

- Específico: modelo entidad-relación documentado e implementado

- Medible: base de datos funcional con al menos 8 tablas correctamente relacionadas

- Alcanzable: con herramientas como PostgreSQL o MySQL accesibles y conocidas

- Relevante: sin base de datos no existe ninguna funcionalidad del sistema

- Tiempo: semana 3

Objetivo 2 — Autenticación y roles

Desarrollar el módulo de autenticación con registro, inicio de sesión y control de acceso por roles diferenciados (transportista, productor y administrador), funcional antes de la semana 4.

- Específico: 3 roles con permisos distintos implementados

- Medible: cada rol accede únicamente a las funciones que le corresponden

- Alcanzable: usando librerías estándar de autenticación como JWT o Supabase Auth

- Relevante: es la base de seguridad de toda la plataforma

- Tiempo: semana 4

Objetivo 3 — Módulo de rutas

Implementar el módulo que permite al transportista publicar una ruta de retorno con origen, destino, tonelaje disponible y hora de salida, y que muestre esas rutas activas al productor en una interfaz de mapa, antes de la semana 6.

- Específico: flujo completo de publicación y visualización de rutas

- Medible: transportista publica ruta y productor la visualiza en mapa en menos de 5 segundos

- Alcanzable: integrando Google Maps API o MAPBox con el backend desarrollado

- Relevante: es la función central sin la cual el sistema no tiene propósito

- Tiempo: semana 6

Objetivo 4 — Módulo de reservas

Desarrollar el flujo completo de reserva de carga, desde que el productor selecciona un camión hasta que el transportista acepta o rechaza la solicitud, con notificación automática a ambas partes, antes de la semana 8.

- Específico: flujo de reserva end-to-end funcional con notificaciones

- Medible: reserva completada en menos de 3 pasos con confirmación visible para ambos usuarios

- Alcanzable: usando el backend ya desarrollado en objetivos anteriores

- Relevante: es la funcionalidad que genera valor real en el sistema

- Tiempo: semana 8

Objetivo 5 — Demo funcional para presentación

Tener una versión demostrable del sistema con los 4 módulos principales integrados y funcionando en un entorno de prueba, lista para una demo en vivo de al menos 2 flujos completos ante el jurado, antes de la semana 12.

- Específico: demo con flujo transportista y flujo productor completos

- Medible: 2 flujos ejecutados sin errores críticos en vivo

- Alcanzable: con los módulos anteriores integrados y probados

- Relevante: es el entregable final que evalúa el proyecto académico

- Tiempo: semana 12